АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

пРОКУРАТУРА нИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращение собственника ОКН или иного заинтересованного лица в уполномоченный орган с заявлением о согласовании проектной документации

Порядок регламентирован Приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942

Решение принимается в срок не более 45 рабочих дней

Принятие уполномоченным органом решения о согласовании проектной документации

Обращение нанятой собственником подрядной организации в уполномоченный орган с заявлением о выдаче задания на проведение работ по сохранению ОКН

Срок принятия решения составляет 30 рабочих дней

Порядок регламентирован приказом Минкультуры России от 30.07.2012 № 811

Принятие уполномоченным органом решения о выдаче задания на проведение работ

Срок принятия решения составляет 30 рабочих дней

Порядок регламентирован приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840

Согласование с уполномоченным органом отчетной документации и приемка работ по сохранению

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявление о предоставлении субсидии с приложением документов

Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней

Принятие решения о предоставлении субсидии, расчёт размера и заключение соглашения опредоставлении субсидии

Перечисление субсидии до 20 000 000 рублей (до 70% от суммы затрат)

Срок не позднее 10 рабочих дней