УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель прокурора

Архангельской области

Н.В. Калугин

.03.2016

Документация об аукционе в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры

Архангельск

2016

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение 3

Раздел I Информационная карта 4

Раздел II Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 14

Раздел III Описание объекта закупки 15

Приложение № 1 к Документации

Проект контракта 18

Приложение №2 к Документации

Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона 27

ВВЕДЕНИЕ

* 1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена Прокуратурой Архангельской области в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 2019-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

* 1. Заказчик: Прокуратура Архангельской области (далее – Заказчик).
  2. Предмет контракта

Выполения работ по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры.

* 1. Условия проведения электронного аукциона
     1. Прокуратура Архангельской области проводит электронный аукцион (далее – Аукцион) на право заключить Контракт на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном аукционе (далее – Документация).
     2. Условия проведения Аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене Контракта и требованиях к Участникам закупки, изложены в информационной карте Аукциона (далее – Информационная карта, раздел I Документации).
     3. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта представлено в разделе II Документации.
     4. Наименование и описание объекта закупки представлены в разделе III Документации.
     5. Проект Контракта представлен в Приложении №1 к Документации и является ее неотъемлемой частью.

**Раздел I**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

| **№**  **п/п** | **Наименование раздела** | **Условия проведения Аукциона** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Заказчик | **Наименование:** Прокуратура Архангельской области  **Местонахождение:** 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15;  **Почтовый адрес:** 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15.  **Руководитель контрактной службы Заказчика:** Калугин Николай Владимирович, действует на основании Приказа №144 от 01.10.2015  **Ответственное лицо**: Федоров Андрей Евгеньевич, тел. (8182) 410-181, факс: 410-182  E-mail: mto@arhoblprok.ru. |
|  | Объект закупки | Выполнение работ по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры |
| 3. | Описание объекта закупки | **Описание объекта закупки:** представлено в разделе III Документации. |
| 4. | Условия Контракта | **Место выполнения работ:** Архангельская область, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 6 «б»;  **Срок выполнения работ:** Работы на объекте выполняются после заключения контракта в течение 60 календарных дней с даты направления заяки Заказчиком. |
| 5. | Начальная (максимальная) цена Контракта | **Начальная (максимальная) цена Контракта:** 787 934 (Семьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. |
| 6. | Источник финансирования | **Источник финансирования:** Федеральный бюджет. |
| 7. | Способ определения Исполнителя | **Способ определения исполнителя:** электронный аукцион (далее – Аукцион). |
| 8. | Ограничение участия в Аукционе | **Ограничения участия в Аукционе:** в данном Аукционе могут участвовать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации соответствующие нижеуказанным требованиям:  - требованиям пункта 1 части 1 статьи 4 федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ;  - требованиям пункта 2 части 1 статьи 4 федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ;  - требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ;  - требованиям части 2.1 статьи 2 федерального закона от 08 декабря 1995г. №7-ФЗ. |
| 9. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства:**  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» **к участию в Аукционе не допускаются** организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики. |
| 10. | Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем | **Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиком:** российский рубль. |
| 11. | Преимущества, предоставляемые Заказчиком | **Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:** не установлены.  **Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов:** не установлены. |
| 12. | Обеспечение заявки на участие в Аукционе | **Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе:** 1% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 7879 (Семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 34 копейки;  **Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в Аукционе:** Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе осуществляется в порядке предусмотренном статьей 44 Закона.  Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона - средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией размещенной на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 13. | Обеспечение исполнения Контракта | **Размер обеспечения исполнения Контракта:** 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 39396 (тридцать девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 70 копеек;  **Порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, требования к такому обеспечению:**   1. Контракт заключается после предоставления Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Закона. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой Участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, реквизиты которого указаны в разделе 28 Информационной карты. 3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 4. Если при проведении Аукциона Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, такой Участник Аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона (раздел 14 Информационной карты). 5. В ходе исполнения Контракта Исполнителявправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 6. Положения Закона и настоящей Документации об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае заключения Контракта с Участником Аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. 7. **Требования к банковской гарантии** (в соответствии со статьей 45 Закона)**:**   Банковская гарантия должна быть безотзывной, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в редакции постановления Правительства РФ от 09.12.2014 года № 1339), настоящей Документацией, и **должна содержать**:  Банковская гарантия должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи [96](consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B9A6167C7AB9DF91D837DA7B3CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624261B3I5xCH) Закона;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B9A6167C7AB9DF91C8F7BA3B5CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624362B6I5x1H) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. |
| 14. | Антидемпинговые меры при проведении Аукциона | 1. Если при проведении Аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в настоящей Документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).  2. Если при проведении Аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в части 1 настоящего раздела, или информации, подтверждающей добросовестность такого Участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящего раздела.  3. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в Аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в Аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в Аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 настоящего раздела.  4. В случае проведения Аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящего раздела, предоставляется Участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким Участником, признанным победителем Аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 настоящего раздела, недостоверной контракт с таким Участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех Участников Аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  5. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 настоящего раздела, предоставляется Участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение Участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех Участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  7. В случае признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения Контракта на Участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается Контракт, распространяются требования настоящего раздела в полном объеме. |
| 15. | Возможность Заказчика изменить условия Контракта | Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Контракта. |
| 16. | Предоставление разъяснений положений Документации | **Порядок предоставления Участникам Аукциона разъяснений положений Документации:**   1. Любой Участник Аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится Аукцион, запрос о даче разъяснений положений настоящей Документации. При этом Участник Аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей Документации в отношении Аукциона. 2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/) (далее – Официальный сайт) разъяснения положений настоящей Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника Аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.   **Даты начала и окончания срока предоставления Участникам Аукциона разъяснений положений документации об Аукционе:**  **Дата начала предоставления разъяснений: «23» марта 2016 года.**  **Дата окончания предоставления разъяснений: «05» апреля 2016 года.** |
| 17. | Возможность Заказчика внести изменения в Документацию | В соответствии со статьей 65 Закона, Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений настоящей Документации вправе принять решение о внесении изменений в настоящую Документацию об Аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в настоящую Документацию об Аукционе, размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. |
| 18. | Требования к Участникам Аукциона | **Требования к Участникам Аукциона:**  1. Участник Аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям, устанавливаемым ко всем участникам закупки:  1) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  3) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  4) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  6) участник закупки не является офшорной компанией;  7) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  2. Участник Аукциона не должен быть организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики. |
| 19. | Требования к содержанию, составу заявки на участие в Аукционе и инструкция по ее заполнению | **Требования к содержанию и составу заявки на участие в Аукционе:**  Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей.  1. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать **согласие** участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также **конкретные показатели** **используемого товара**, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  2. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и информацию:   1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника Аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника Аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника Аукциона;   2) декларацию о соответствии Участника Аукциона требованиям, установленным пп 3-9 п. 5 ст. 66 Закона.  3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для Участника Аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой.  4) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям  **Инструкция по заполнению заявки Участником Аукциона:**  В случае, если Участник закупки планирует принять участие в Аукционе, он должен подготовить и подать первую и вторую части заявки на участие в Аукционе.  Предполагается, что Участник Аукциона изучит всю Документацию, включая изменения, дополнения к Документации, и разъяснения к Документации.  Заявка на участие в Аукционе должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника Аукциона – юридического лица (в том числе на регистрацию на электронных аукционах).  При оформлении заявки Участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  В описании условий и предложений Участник закупки не должен допускать двусмысленных толкований. |
| 20. | Язык заявки на участие в Аукционе | **Язык заявки на участие в Аукционе:** русский. |
| 21. | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в Аукционе | **Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе:** Участник Аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении.  **Дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе: «07» апреля 2016 года 10 час 00 мин (время московское).**  Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в Аукционе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении Аукциона и Документацию в порядке, установленном частью 6 статьи 63 Закона.  **Порядок подачи заявок на участие в Аукционе:**  Заявка на участие в Аукционе направляется Участником Аукциона оператору электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные разделом 19 Информационной карты. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник Аукциона вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в Аукционе должна быть подана в соответствии с требованиями, установленными статьей 66 Закона. |
| 22. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе | **Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе: «08» апреля 2016 г.** |
| 23. | Дата проведения Аукциона | **Дата проведения Аукциона: «11» апреля 2016 года.** |
| 24. | Срок подписания Контракта | **Срок подписания Контракта:**  1. По результатам Аукциона Контракт заключается с победителем Аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона, с иным Участником Аукциона, заявка которого на участие в Аукционе признана соответствующей требованиям, установленным Документацией.  2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект Контракта, который составляется путем включения цены Контракта, предложенной Участником Аукциона, с которым заключается Контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в Аукционе его Участника, в проект Контракта, прилагаемый к Документации.  3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель Аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  4. Победитель Аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий по проекту Контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона. При этом победитель Аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении Аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в Аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.  5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем Аукциона в единой информационной системе протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона допускается при условии, что победитель Аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Аукциона.  6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 настоящего раздела, победитель Аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 настоящего раздела протокол разногласий.  7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения Контракта Заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.  8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 настоящего раздела и подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным.  9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов Аукциона.  **Условия признания победителя Аукциона или иного Участника Аукциона уклонившимися от заключения Контракта:**  Победитель Аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный [частью 4](#Par1348) статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения на Официальном сайте протокола подведения итогов Аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](#Par677) Закона (в случае снижения при проведении Аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта).  **Срок, в течение которого Участник Аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя Аукциона от заключения Контракта, вправе подписать Контракт (или отказаться от заключения Контракта):**  Не позднее десяти дней с даты получения от Заказчика проекта Контракта, составленного путем включения в проект Контракта, прилагаемый к Документации, условий его исполнения, предложенных этим Участником. |
| 25. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта | **Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта:** односторонний отказ Сторон от исполнения Контракта предусмотрен частью 8 проекта Контракта в соответствии со статьей 95 Закона. |
| 26. | Информация о возможности отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе. В этом случае Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график. |
| 27. | Сайты в сети "Интернет", на которых размещена информация об Аукционе | Сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация об Аукционе:   * официальный сайт Российской Федерации для размещения информации  о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/); * сайт оператора электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru |
| 28. | Реквизиты счета Заказчика | **Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:**  **ИНН** 2901052689  **КПП** 290101001  **БИК** 041117001  **Банковские реквизиты:**  УФК по Архангельской области и НАО  (Прокуратура Архангельской области л/сч 05241286090)  Отделение Архангельск Северо-Западного главного управления Банка России  ОКТМО 11701000  счет: 40302810800001000003 |
| 29. | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО |

**Раздел II**

**Обоснование начальной (максимальной) цены**

Во исполнение плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Прокуратуры Архангельской области на 2016 год необходимо осуществить закупку на выполение работ по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры.

При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта применялся проектно-сметный метод согласно п. 1 ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 567 от 02.10.2013)

Приложения к настоящему Обоснованию начальной (максимальной) цены государственного контракта (Приложено отдельными электронными файлами): - Локальный сметный расчет № 02-01-01.

Раздел III

Описание объекта закупки

**1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки), объем работ, требования к качеству выполняемых работ и их безопасности, условия выполнения работ:**

**1.1. Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по устройству ограждений Котласской межрайонной прокуратуры, расположенной по адресу: 165300, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 6 «б».

**1.2. Объем работ, требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:**

Объем работ установлен в настоящем техническом задании, проекте «Устройство ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры», локально-сметном расчете № 02-01-01 приложенным отдельными файлами.

Требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование материалов (товаров)** | **Технические характеристики и свойства применяемых материалов (товаров)** |
| 1. | Пика | Материал – сталь, длина – не менее 10 и не более 15 мм, ширина – не менее 20 мм и не более 25 мм, количество граней – 4 (четыре). Форма пики согласовывается с Заказчиком при заключении контракта. |
| 2. | Шар | Материал – сталь, диаметр – не менее 100 мм и не более 115 мм, толшина металла– не менее 1,5 мм и не более 2 мм. |

Требования к прочим материалам **(**товарам), применяемым при выполнении работ установлены в настоящем техническом задании, проекте «Устройство ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры», локально-сметном расчете № 02-01-01 приложенным отдельными файлами.

Все используемые при проведении работ материалы, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и употреблении. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

При наличии в документации о проведении электронного аукциона указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в документации о проведении электронного аукциона; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в документации о проведении электронного аукциона.

**1.3. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:**

Работы должны выполняться в полном соответствии с технологиями производства работ, с требованиями, установленными действующими нормативными документами:

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- ГОСТ 12.004-91, «Пожарная безопасность».

Организация и производство работ должны осуществляться при обязательном соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда.

При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Помещения для проживания работников (сотрудников) Исполнителя не предоставляется, организация питания не предусмотрена.

Уборка территории Заказчика после выполения работ по устройству ограждений и вывоз мусора осуществляется силами Исполнителя.

Исполнитель обязан выполнить надёжное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки. Исполнитель обязан своевременно вести и предъявлять Заказчику производственно-техническую документацию.

**1.4. Условия выполнения работ:**

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие и последующего выполнения контракта, участник электронного аукциона имеет право посетить место выполнения работ. Неправильное толкование полученной при осмотре места проведения работ информации не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие или стоимости работ по контракту.

Перед началом выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику данные о составе бригады (в том числе паспортные данные), данные о марках и номерах транспортных средств, въезжающих на территорию Заказчика.

Вся полнота ответственности при производстве работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет, и (или) счет-фактура;

- исполнительные схемы;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- акты на скрытые работы (при наличии);

-документы, подтверждающие качество товаров, использованных при выполнении работ.

**2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:**

Гарантийный срок – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Исполнителем или его представителем в течение 5 (пяти) дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Исполнитель.

В период гарантийной эксплуатации объекта устранять в течение 5 (пяти) дней все выявленные недостатки и дефекты. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет исполнитель.

**3. Место выполнения работ, сроки выполнения работ:**

**Место выполнения работ:** 165300, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 6 «б»

**Сроки выполнения работ:** Работы на объекте выполняются после заключения контракта в течение 60 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Производство работ - в рабочие дни недели с 900 до 1800, в выходные и праздничные дни – по согласованию с Заказчиком.

Приложения к настоящему Описанию объекта закупки (Приложено отдельным электронным файлом):

- Проект «Устройство ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры»

-Локально-сметный расчет № 02-01-01

Приложение № 1 к Документации

об аукционе в электронной форме

**ПРОЕКТ**

**Государственный контракт на выполнение работ по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры**

**г. Архангельск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Регистрационный №\_\_\_\_\_\_**  **Прокуратура Архангельсткой области**, именуемая в дальнейшем Заказчик в лице Первого заместителя прокурора Архангельской области Калугина Николая Владимировича, действующего на основании доверенности от 11.12.2015 № 29 АА 0792716, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:   1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**   1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры(далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием – Приложение №1 к Контракту, Проектом «Устройство ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры» – Приложение № 2 к Контракту и Локально сметным расчетом № 02-01-04 – Приложение № 3 к Контракту, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату выполненных работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.  1.2. Место выполнения работ: 165300, г. Котлас, ул. Дзержинского, д. 6 «б».  1.3. Срок выполнения работ: Работы на объекте выполняются после заключения контракта в течение 60 календарных дней с даты направления заявки Заказчиком. Производство работ - в рабочие дни недели с 900 до 1800, в выходные и праздничные дни – по согласованию с Заказчиком.  1.3. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить, указанные в п.1.1 настоящего Контракта Услуги, в размере и сроки на условиях настоящего Контракта.   1. **ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**   2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  2.2. Платежи по настоящему Контракту производятся за счет средств федерального бюджета.  2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.  2.4. Цена контракта включает стоимость работ, расходы на приобретение и перевозку материалов и оборудования, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, расходы на обеспечение гарантийных обязательств.  2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (Тридцати) дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).  2.6. Оплата производится на основании локального сметного расчета с учётом коэффициента снижения, который рассчитывается заказчиком как отношение цены, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об аукционе.  2.7. Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Разделе 14 настоящего Контракта.  2.8. Цена настоящего Контракта является твердой, которая определена на весь срок исполнения настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  **3. Права и обязанности сторон**  3.1. Исполнитель в праве:  3.1.1. требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по настоящему Контракту;  3.1.2. требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с п.2.5. Контракта;  3.1.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;  3.1.4. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;  3.2. Исполнитель обязан.  3.2.1. выполнить работы в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика;  3.2.2. по результатам выполненных Работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:  - счет, и (или) счет-фактура;  - исполнительные схемы;  - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);  - справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).  -документы, подтверждающие качество товаров, использованных при выполнении работ.  3.2.3. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;  3.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.  3.2.5 нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.  3.2.6. обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ;  3.2.7. обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;  3.2.8. своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ;  3.2.9. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ согласно акту о приемке выполненных работ;  3.2.10. в случае применения упрощенной системы налогообложения исполнитель предоставляет заказчику уведомление о применении УСНО выданное налоговым органом.  3.3. Заказчик в праве:  3.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и своевременного устранения выявленных недостатков;  3.3.2. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту;  3.3.3. осуществлять контроль за сроками выполнения Работ;  3.3.4. отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;  3.3.5. требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложениями № 1,2,3 к Контракту.  3.3.6. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Исполнителем отчетной документации;  3.3.7. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Исполнителем.  3.4. Заказчика обязан.  3.4.1. принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;  3.4.2. передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;  3.4.3. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта;  3.4.4. своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;  3.4.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.  **4. Качество работ их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика**  4.1. Выполнить работы в соответствии с Приложениями №1,2,3 в Контракту.  Работы должны выполняться в полном соответствии с технологиями производства работ, с требованиями, установленными действующими нормативными документами:  - Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  - СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство».  - ГОСТ 12.004-91 «Пожарная безопасность».  Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь документы, удостоверяющие их качество в соответствии со стандартами качества Российской Федерации.  4.2. Гарантийный срок – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Исполнителем или его представителем в течение 5 (пяти) дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Исполнитель.   1. **Права и обязанности сторон**   **5.1. Заказчик обязан:**  5.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 2 настоящего Контракта;  5.1.2.Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 9 настоящего Контракта.  **5.2. Заказчик имеет право:**  5.2.1. Контролировать качество оказываемых Исполнителем услуг;  5.2.2. Осуществить оплату по настоящему Контракта только после предоставления Исполнителем документов об уплате пени и/или штрафов в порядке, предусмотренном в п.7.4 и п.7.5 настоящего Контракта;  5.2.3. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Контракта.  **5.3. Исполнитель обязан:**  5.3.1. Своевременно и качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Контрактом;  5.3.2. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил Исполнителю требование об их уплате в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Контракта.  **6. Порядок сдачи-приемки услуг**  6. Порядок и сроки приемки выполненных работ  6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.  6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (результата работ), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ).  6.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.  6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем по настоящему Контракту. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.  6.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ Исполнитель обязан подписать со своей стороны акт выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.  6.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком оплате работы не подлежат.  6.7. Приемка работ осуществляется после выполнения всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акт о приемке выполненных работ.  6.8. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.  6.9. В случае, если Исполнителем были совершены непредвиденные расходы, то Исполнитель обязан предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в пределах размера, предусмотренного локальным сметным расчетом.  **7. Отвественность сторон**  7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.  7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 процента от цены настоящего Контракта.  7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:  П = (Ц - В) x С,  где:  Ц - цена настоящего Контракта;  В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящемуКонтракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;  С - размер ставки.  Размер ставки определяется по формуле:  ,  где:  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки.  Коэффициент К определяется по формуле:  ,  где:  ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).  При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  7.5. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов от цены настоящего Контракта.  7.6. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг, установленных настоящим Контрактом.  7.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обязательств, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  7.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пять) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пять) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.  7.10. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.  7.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.  7.12. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту   1. **Порядок расторжения контракта**   8.1.Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.  8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:  8.2.1. Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;  8.2.2. Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные настоящим Контрактом;  8.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;  8.2.4. Отступления в процессе оказания услуг от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.  8.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.  8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:  8.5.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг;  8.5.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке оказанных услуг.  8.6. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  8.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.  8.8. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.  8.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  8.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  8.12. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан письменно известить об этом Заказчика.  8.13. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.  8.14. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.  **9. Обеспечение исполнения контракта**  9.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  9.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта.  9.3. Срок действия данного обеспечения распространяется на весь период срока действия настоящего Контракта.  9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Контракта, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в Разделе 9 настоящего Контракта. В ходе исполнения настоящего Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.  9.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи неисполнения обязательств по настоящему Контракта, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом.  9.6. Денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта, внесенные Исполнителем на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возвращается Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.  9.7. Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта путем их перечисления на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в Разделе 14 настоящего Контракта.  9.8. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Разделе 14 настоящего Контракта.  **10. Порядок урегулирования споров**  10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.  10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.  10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.  10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.  **11. Срок действия Контракта**  11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, либо до его расторжения.  11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.  **12. Заключительные положения**  12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами.и действует до полного исполнения Сторонами обязательств принятых на себя по настоящему Контракту.  12.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.  **13. Приложения к настоящему Контракту**  **13.1.** Приложения к настоящему Контракту:  – Приложение № 1 –Техническое задание;  – Приложение № 2 – Проект «Устройство ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры»;  – Приложение № 3 – Локально сметный расчет № 02-01-01.  **14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**   |  |  | | --- | --- | | **Заказчик:**  **Прокуратура Архангельской области** | **Исполнитель:** | | **Прокуратура Архангельской области**  163002, г. Архангельск,  пр. Новгородский, д.15  ИНН 2901052689 КПП 290101001  л/сч. 03241286090 в УФК по Архангельской области и НАО  ОКПО 02910901  р/сч.40105810800000010097 в Отделении Архангельск Северо- Западного Главного Управления Банка России  г. Архангельск  БИК 041117001  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Калугин | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | |

Приложение № 1

к государственному контракту

№\_\_ от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

***Техническое задание***

(указано в разделе II документации об электронном аукционе)

Приложение № 2

к государственному контракту

№\_\_ от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Проект «Устройство ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры»**

Приложение № 3

к государственному контракту

№\_\_ от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Локально сметный расчет № 02-01-01**

Приложение № 2 к Документации

об аукционе в электронной форме

**Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона**

**Форма 1**

**Согласие на выполнение работ**

Изучив настоящую документацию, участник электронного аукциона, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ по устройству ограждения территории Котласской межрайонной прокуратуры (номер извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), на условиях, предусмотренных указанной документацией об электронном аукционе.

**Форма 2**

**Характеристики товаров, предлагаемых для использования при выполнении работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов, изделий, оборудования (товаров)** | ***Заполняется участником***  ***электронного аукциона*** | |
| Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии). | Наименование  страны происхождения товара |
| 1. | Пика |  |  |
| 2. | Шар |  |  |

**Форма 3**

**Информация об участнике электронного аукциона**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для юридического лица:** |  |
| * наименование |  |
| * фирменное наименование (при наличии) |  |
| * место нахождения |  |
| * почтовый адрес |  |
| **Для физического лица:** |  |
| * фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| * паспортные данные |  |
| * место жительства |  |
| **Номер контактного телефона** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона** |  |
| **Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица)** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** |  |
| * учредителей |  |
| * членов коллегиального исполнительного органа |  |
| * лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |

**Форма 4**

**Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,**

**установленным в соответствии с** [**пунктами 3**](consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z61AL)**- 5,7,9** [**части 1 статьи 31**](consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2992Z611L)

**Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ**

Настоящей декларацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD98AED1A891F68A3B6994D7D74175150B00F1E1903FU4M) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD99A5D3A790F68A3B6994D7D74175150B00F1E590F43DU7M) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD99A5D3A790F68A3B6994D7D74175150B00F1E590F63DU0M) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

**Форма 5**

**Декларация о принадлежности участника электронного аукциона**

**к субъектам малого предпринимательства или социально**

**ориентированным некоммерческим организациям**

Настоящей декларацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(наименование участника закупки)

подтверждает, что является:

субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»\*

*или*

социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»\*.

***\*участник электронного аукциона должен выбрать соответствующий вариант***