УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель прокурора

Архангельской области

Н.В. Калугин

05.09.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления помещений здания прокуратуры Каргопольского района

Архангельск

2016I. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Содержание документации об аукционе в электронной форме  (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)** | | |
|  | Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт системы отопления помещений здания прокуратуры Каргопольского района | |
|  | Способ определения подрядчика | Электронный аукцион | |
|  | Заказчик  (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо) | наименование | Прокуратура Архангельской области |
| место нахождения/ почтовый адрес | Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 15 |
| адрес электронной почты | e-mail: mto@arhoblprok.ru |
| телефон | (8182) 41-01-81 |
| ответственное должностное лицо | Федоров Андрей Евгеньевич |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты) | Контрактная служба – Приказ № 144 от 01.10.2015. Руководитель – Калугин Николай Владимирович.  Ответственное должностное лицо: Федоров Андрей Евгеньевич  тел.: (8182) 41-01-81  E-mail: mto@arhoblprok.ru | |
|  | Источник финансирования | Федеральный бюджет | |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | 111755 (Сто одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп. | |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта использован проектно-сметный метод.  Локальный сметный расчет прилагается отдельным файлом. | |
|  | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе** | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 1 % начальной (максимальной) цены контракта, **что составляет – 1117 (Одна тысяча сто семнадцать) руб. 55 коп.**  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе.  Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке | |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать **согласие** участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, а также **конкретные показатели** используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  **Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона – Форма 1 и Форма 2 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе».**  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:   1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона **(рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона - форма 3 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»);**   2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным [пунктами](consultantplus://offline/ref=759F3427B7CB9CB991907120DF735EC8F2AF5E3F145AA330401D09DA894FCA6C2CFFF2C3FCD729D4GDzDH) 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ **(рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 4 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»);**  3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. | |
|  | **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе** | Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона и заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.  Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частью 9](consultantplus://offline/ref=CF6E1C48B3DDF2EA6F20B845359492EAA61F34DA59B6BB4631BBF3CA47A31712751EDC3388DA63B4o8ZBI) настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.  Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.  Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде.  **Рекомендуется:**  представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования;  использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее:  1) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными;  2) не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации об электронном аукционе имеет единицу измерения;  3) единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации об электронном аукционе.  В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у конкретных показателей товара единиц измерения, но при их наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующие единицы измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ);  4) перечисление характеристик товара через запятую означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками;  5) в случае, если значение показателя товара установлено как точное значение или сопровождается словами «не более», «более», «не менее», «менее», «не менее… и не более…», «не более… и не менее…», «не менее…, не более…», «не более…, не менее…», «ниже», «выше», «не ниже… не выше…» участником электронного аукциона в заявке на участие в электронном аукционе устанавливается единственное точное значение без вышеперечисленных слов;  6) в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «\_\_ - \_\_», или наименование которого сопровождается словами «от \_\_ до \_\_», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от \_\_ до \_\_», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя.  В случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от не менее \_\_ до не более \_\_», «в диапазоне от не более \_\_ до не менее \_\_», «от не более \_\_ до не менее \_\_», «от не менее \_\_ до не более \_\_», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон без слов «не более», «не менее».  В качестве обозначения диапазона могут использоваться следующие общепринятые знаки:  [обелюс](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81) «\_\_÷\_\_»;  [двоеточие](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5) «\_\_:\_\_»;  [тильда](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0) «\_\_~\_\_»;  горизонтальное двоеточие, две следующие друг за другом точки «\_\_··\_\_»;  [многоточие](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5) «\_\_…\_\_»;  7) в случае, если значения показателей товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник электронного аукциона указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных подобных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в заявке на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара;  8) не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара. | |
|  | **Единые требования к участникам электронного аукциона** | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=3F3DFC18D82035EF723E17139B3961EA57585F22B8C92C46608C92AB0D2632F0E934F398DAO9s5G) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3F3DFC18D82035EF723E17139B3961EA57585826BEC82C46608C92AB0D2632F0E934F39CDA95OAsFG) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3F3DFC18D82035EF723E17139B3961EA57585826BEC82C46608C92AB0D2632F0E934F39CDA97OAs8G) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;  7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;  8) участник закупки не является офшорной компанией | |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http: roseltorg.ru | |
|  | Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | |
|  | Срок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в настоящей документации | |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период **с 05 сентября 2016 года по 12 сентября 2016 года** | |
|  | Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 14 сентября 2016 года  10:00 часов по московскому времени | |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 16 сентября 2016 года | |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 19 сентября 2016 года | |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками | РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта – 5% начальной (максимальной) цены контракта., что составляет 5587 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек.  Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.  Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.  Факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается размещением в единой информационной системе документа (банковской гарантии или платежного поручения), подписанного усиленной электронной подписью участника электронного аукциона.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:  В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком.  Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный [статьей 74.1](consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B9A6167C7AB9DF91C8871A1B9CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7B6242I6x0H) Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B9A6167C7AB9DF91D837DA7B3CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624261B3I5xCH) Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи [96](consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B9A6167C7AB9DF91D837DA7B3CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624261B3I5xCH) Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=550A8B462C7BFF86C53B9A6167C7AB9DF91C8F7BA3B5CBB00EA6BDFFFF7E3E8CD0D89E7F624362B6I5x1H) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации.  Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта.  Реквизиты счета для перечисления денежных средств предоставляются заказчиком отдельно при заключении контракта.  Денежные средства возвращаются участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании.  В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются | |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО | |
|  | Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона  от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ | Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения контракта. | |
|  | Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО | |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО | |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО | |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» **к участию в Аукционе не допускаются** организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организации, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики. | |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ | ПРЕДУСМОТРЕНО | |
|  | Информация о заключении контракта  (срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта) | Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.  В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в сроки и порядке, установленные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.  Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный [частью 4](consultantplus://offline/ref=AC0CBC6A246EDC2BEAFE0AC27F9FCDEDCE4928B4735AC1E3BE1349169EDB10E47E6DBC1EE19C0E5Fd4lEH) статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в [части 8 статьи 69](consultantplus://offline/ref=AC0CBC6A246EDC2BEAFE0AC27F9FCDEDCE4928B4735AC1E3BE1349169EDB10E47E6DBC1EE19C0E58d4lEH) Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](consultantplus://offline/ref=AC0CBC6A246EDC2BEAFE0AC27F9FCDEDCE4928B4735AC1E3BE1349169EDB10E47E6DBC1EE19C0358d4lDH) Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта) | |

***В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации   
от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.***

**II. Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка,   
и об условиях контракта**

**1. Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), объем работ:**

* 1. **Наименование объекта закупки:** Капитальный ремонт системы отопления помещений здания прокуратуры Каргопольского района**.**

**1.2. Объем работ: указан в локальном сметном расчете (прилагается отдельным файлом). Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания производятся в помещениях, указанных в техническом паспорте помещений (прилагается отдельным файлом).**

**1.3. Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности:**

Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, проектом. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

**1.4. Условия выполнения работ:**

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие и последующего выполнения контракта, участник размещения заказа имеет право посетить место выполнения работ. Неправильное толкование полученной при осмотре места проведения работ информации не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие или стоимости работ по контракту.

Перед началом выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком данные о составе бригады, данные о марках и номерах транспортных средств, въезжающих на территорию и другие данные, необходимые для правильной организации работы.

Подрядчик обязан:

- нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

- обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования;

- обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;

- своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ.

Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

По результатам выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет, счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

- Документы, подтверждающие качество товара, используемого при ремонте.

**2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества:**

**-** устранение в течение 5 (пяти) дней недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет подрядчик;

- гарантийный срок 5 (пять) лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

**3. Место выполнения работ, сроки выполнения работ: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Советская, д. 40, 2 этаж.**

**Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта**. Работы проводить в любые дни недели с 900 до 1800.

**4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п** | **Наименование, технические и функциональные характеристики используемых материалов** | | |
| 1 | Радиаторы отопительные биметаллические | Рабочее давление, Мпа | не менее 2 |
| Максимально допустимая температура теплоносителя, °С | не менее 100 |
| Внутренний объем одной секции теплоносителя, л | не менее 0,2 |
| Высота одной секции теплоносителя, мм | не менее 550 |
| Ширина одной секции теплоносителя, мм | не менее 80 |
| Глубина одной секции теплоносителя, мм | не менее 75 |
| Цвет покрытия секций | белый |
| Материал изделия:  Каркас  Оболочка | углеродистая сталь;  алюминиевый сплав. |
| 2 | Клапан регулировочный | Максимально допустимая температура теплоносителя, °С | не менее 100 |
| Рабочее давление, Мпа | не менее 0,9 |
| 3. | Кран шаровый муфтовый | Материал корпуса | Латунь |
| Рабочее давление, Мпа | не менее 1,6 |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С | не менее 100 |

Требования к прочим материалам указаны проекте, в локальном сметном расчёте. Везде, где в проекте, локальном сметном расчёте есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчёте; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчёте. Указанные в проекте, локальном сметном расчёте заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения и добычи строительных материалов и оборудования являются рекомендованными.

Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь документы, удостоверяющие их качество в соответствии со стандартами качества Российской Федерации.

**5. Приложения:** проект**,** локальный сметный расчет, технический паспорт помещений (прилагаются отдельным файлом).

**III. Приложения к документации об электронном аукционе**

**Приложение № 1**

**Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона**

**Форма 1**

**Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ**

Изучив настоящую документацию, участник электронного аукциона, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления помещений здания прокуратуры Каргопольского района (номер извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

**Форма 2**

**Характеристики товаров, предлагаемых для использования при выполнении работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материалов, изделий, оборудования (товаров)** | ***Заполняется участником***  ***электронного аукциона*** | |
| Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование  страны происхождения товара |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Форма 3**

**Информация об участнике электронного аукциона**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для юридического лица:** |  |
| * наименование |  |
| * фирменное наименование (при наличии) |  |
| * место нахождения |  |
| * почтовый адрес |  |
| **Для физического лица:** |  |
| * фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| * паспортные данные |  |
| * место жительства |  |
| **Номер контактного телефона** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона** |  |
| **Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица)** |  |
| **Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** |  |
| * учредителей |  |
| * членов коллегиального исполнительного органа |  |
| * лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки |  |

**Форма 4**

**Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,**

**установленным в соответствии с** [**пунктами 3**](consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z61AL)**-5, 7,** [**9 части 1 статьи 31**](consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2992Z611L)

**Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ**

Настоящей декларацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD98AED1A891F68A3B6994D7D74175150B00F1E1903FU4M) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD99A5D3A790F68A3B6994D7D74175150B00F1E590F43DU7M) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=9EE667CE8BE29EC56B980307CA62AD1ACD99A5D3A790F68A3B6994D7D74175150B00F1E590F63DU0M) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

**Приложение № 2**

**ПРОЕКТ**

**Проект контракта на выполнение работ капитальному ремонту системы отопления помещений здания прокуратуры Каргопольского района**

**№ \_\_\_\_\_**

г. Архангельск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Прокуратура Архангельской области**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя прокурора Архангельской области Калугина Николая Владимировича, действующего на основании доверенности от 11.12.2015 серия 29 АА 0792716, удостоверенной Неклюдовой Ольгой Юрьевной, нотариусом нотариального округа город Архангельск Архангельской области с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для юридического лиц указываются организационно-правовая форма и полное наименование предприятия, организации, учреждения-поставщика; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП); для физического лица – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства)

именуемое (-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Устава, Положения и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», по отдельности - «Сторона», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. заключили настоящий контракт о нижеследующем.

**1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется **выполнить работы по** капитальному ремонту системы отопления помещений здания прокуратуры Каргопольского района(далее - Работы) в соответствии **«ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ»** к (Приложение № 1 к настоящему Контракту), далее - Приложение № 1 к Контракту, Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к настоящему Контракту), далее – Приложение № 2 к Контракту, Проектом (Приложение № 3 к настоящему Контракту), далее – Приложение№ 3 а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату выполненных работ за счет средств федерального бюджета, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Советская, д. 40 (2 этаж).

1.3. Срок выполнения работ: В течение 15 (пятнадцати) календарных днейс даты заключения контракта. Работы проводить в любые дни недели с 900 до 1800.

**2. Цена Контракта и условия оплаты**

2.1. Цена Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, определена протоколом ­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

2.2. **Цена настоящего Контракта, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в т.ч. НДС \_\_\_\_ (\_\_\_сумма прописью\_\_\_) рублей.**

2.3. Цена контракта включает стоимость работ, расходы на приобретение и перевозку материалов и оборудования, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, расходы на обеспечение гарантийных обязательств.

В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения цена контракта подлежит изменению в соответствии с порядком, разъясненным Письмом государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 октября 2003 г. N НЗ-6292/10, на основании данных локального сметного расчета.

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

**3. Порядок расчетов**

3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Оплата за Работы по настоящему Контракту производится в рублях РФ. Счета Подрядчика с приложенными к ним актами о приемке выполненных работ, счетами-фактурами (с обязательной ссылкой на реквизиты настоящего контракта), оплачиваются Заказчиком в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 20 (Двадцати) банковских дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Оплата производится на основании локальной сметы с учётом коэффициента снижения, который рассчитывается заказчиком как отношение цены, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об аукционе.

В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения цена контракта подлежит изменению на основании данных локального сметного расчета.

3.3. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с расчетного счета Заказчика, указанного в п.13 настоящего Контракта.

3.5. В случае прекращения исполнения обязательств по Контракту по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные расходы.

**4. Права и обязанности сторон**

4.1. Подрядчик в праве:

4.1.1. требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по настоящему Контракту;

4.1.2. требовать своевременной оплаты за выполненные Работы в соответствии с п.3.2. Контракта;

4.1.3. привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих лиц. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами;

4.1.4. запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств;

4.2. Подрядчик обязан.

4.2.1. выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика;

4.2.2. по результатам выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет и (или) счет-фактура;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

-документы, подтверждающие качество товара, используемого при ремонте.

4.2.3. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

4.2.5 нести ответственность при выполнении работ с соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

4.2.6. обеспечить своевременный вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения работ по ремонту, не загромождать строительным мусором во время выполнения работ аварийные выходы, запасные лестницы и места общего пользования;

4.2.7. обеспечить приемку, разгрузку, складирование материалов и оборудования;

4.2.8. своевременно и безвозмездно устранить недостатки, выявленные при приемке работ;

4.2.9. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ согласно акту о приемке выполненных работ;

4.2.10 обеспечить защиту помещений от протечек на период выполнения работ, в случае протечки в течение 5 (пяти) дней безвозмездно устранить последствия

4.2.11. в случае применения упрощенной системы налогообложения подрядчик предоставляет заказчику уведомление о применении УСНО выданное налоговым органом.

4.3. Заказчик в праве:

4.3.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта и своевременного устранения выявленных недостатков;

4.3.2. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;

4.3.3. осуществлять контроль за сроками выполнения Работ;

4.3.4. отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

4.3.5. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

4.3.6. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных Работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

4.3.7. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

4.4. Заказчика обязан.

4.4.1. принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

4.4.2. передавать Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию;

4.4.3. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта;

4.4.4. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4.4.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.4.6. составить акт выверки выполненных объемов работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

**5. Качество работ их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика**

5.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, проектом и локальным сметным расчетом. Работы должны выполняться в полном соответствии с технологиями производства работ, с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства.

Все материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь документы, удостоверяющие их качество в соответствии со стандартами качества Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок – 5 (пять) лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком или его представителем в течение 5 (пяти) дней. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

**6. Порядок и сроки приемки выполненных работ**

6.1. Сдача-приемка выполненных работ и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (результата работ), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ).

6.3. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

6.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт о приемке выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

6.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

6.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта выверки выполненных объемов работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выверки выполненных объемов работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания акта выверки выполненных объемов работ Заказчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Подрядчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

6.7. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком оплате работы не подлежат.

6.8. Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

6.9. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

6.10. В случае, если Подрядчиком были совершены непредвиденные расходы, то Подрядчик обязан предоставить акт о приемке выполненных работ (форма КС2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в пределах размера, предусмотренного локально-сметным расчетом.

В случае отсутствия непредвиденных расходов при выполнении ремонтных работ, цена контракта уменьшается на их размер, предусмотренный локально-сметным расчетом.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты ее получения.

**9. Срок действия Контракта**

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

**10. Порядок изменения и расторжения Контракта**

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

**Обеспечение исполнения Контракта**

* 1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере \_\_\_% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.
  2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
  3. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, во внесудебном порядке. Оставшиеся после взыскания во внесудебном порядке денежные средства, при условии, что такие средства остались, возвращаются Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня взыскания во внесудебном порядке.
  4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, денежные средства перечисляются путем безналичного банковского перевода на счет Подрядчика, в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего требования Поставщика.
  5. Денежные средства возвращаются Подрядчику по реквизитам, по которым была произведена последняя по настоящему Контракту оплата выполненных работ.
  6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.
  7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**12. Заключительные положения**

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ;

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет;

Приложение №3 – Проект

**13. Адреса и реквизиты сторон.**

**Заказчик: Подрядчик:**

Адрес: Адрес:

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

Приложение № 1

к контракту

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

(Указано в разделе II «Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта» документации об электронном аукционе)

Итого: цена контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_*сумма прописью* \_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., в т.ч. НДС в размере \_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_*сумма прописью* \_\_\_\_\_\_) руб.

**Заказчик: Подрядчик:**

Адрес: Адрес:

Расчетный счет № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к контракту

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**Локальный сметный расчет**

( прилагается отдельным файлом)

Приложение № 3

к контракту

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**Проект**

( прилагается отдельным файлом)